2025년 제주 스마트도시 데이터허브

시범솔루션 발굴사업

회사별 업무 배분 및 RFP 할당 분석서

총 사업비: 19억원 (VAT 포함)  |  개발기간: 계약 후 8개월

분석 근거: RFP 요구사항, 설계내역서(FP산정), 기타정보

작성일: 2026-04-02

1. 컨소시엄 구성

| 업체 | 기존 역할 정의 | 예상 수주 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 디토닉 | 빅데이터 데이터허브 플랫폼 및 LLM 메인 | 약 7억~9억 | 플랫폼 라이선스 별도 |
| 이노팸 | 대시보드 및 LLM 일부 | 약 4억 5천만~6억 | 대시보드 + LLM 일부 + Assistant |
| 이노뎁 | 현장 장비 및 센서 설치 중심 | 약 2억~3억 | 장비비 별도 |
| 진우이노베이션 | 전기차 등 정보 연계 중심 | 약 5천만~1억 | EV 연계 중심 |

예상 수주 금액 합계: 약 14억~19억

2. 전체 작업 구조 및 금액

설계내역서 기준 SW 개발 항목별 금액과 FP(기능점수):

| # | 항목 | 금액(백만원) | FP | 비중 | 담당 회사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 데이터 수집·통합·표준화 | 254.3 | 134.6 | 13.4% | 디토닉 |
| 02 | 데이터 전처리 (OCR/RPA/STT) | 371.3 | 351.0 | 19.6% | 디토닉 |
| 03 | 데이터 분석 (이벤트 감시) | 124.8 | 114.3 | 6.6% | 이노뎁 |
| 04 | LLM 기반 자연어 처리 | 608.7 | 697.4 | 32.1% | 디토닉+이노팸 |
| 05 | AI Assistant | 142.6 | 134.7 | 7.5% | 이노팸 |
| 06 | 대시보드 및 시각화 | 398.3 | 377.9 | 21.0% | 이노팸 |
| 07 | 데이터 표준화 모델 | 100.3 | — | 5.3% | 디토닉 |
|  | 합계 | 약 2,000.3 | 1,809.9 | 100% |  |

3. 공통작업 (회사 배분에서 제외)

아래 항목들은 특정 회사가 아닌 전체 컨소시엄이 공동 수행하거나, PM사(디토닉)가 총괄하는 영역입니다.

3-1. 프로젝트 관리 (PMR)

- PMR-001~005: 사업수행 계획, 현황보고, 산출물 관리, 보안대책, 시큐어코딩

  - 디토닉 PM 총괄, 각사 해당 부분 협조

3-2. UI/UX 표준 및 문서 (SIR)

- SIR-001~005: 화면UI표준, 메뉴체계, 웹 표준, UI/UX 통일 디자인

  - 이노팸 주도 (대시보드 담당), 디토닉 검토

3-3. 데이터 표준 공통 (DAR)

- DAR-001~006: 데이터 표준, 구조 설계, 검증, 관리 체계, 메타데이터

  - 디토닉 주도 (데이터허브 플랫폼 보유사), 각사 데이터 모델 협의

3-4. 준수·품질·테스트 (COR, QUR, TER, PER, PSR)

- COR-001~005, QUR-001~004, TER-001, PER-001~002, PSR-001~004

  - PM 총괄 + 각사 해당 모듈 자체 수행

3-5. 오픈소스 (SFR-007)

- 전 모듈 오픈소스 공개, GitHub 배포, API 문서화, 라이선스

  - 각사 자기 모듈 오픈소스화, PM이 통합 관리

4. 작업 그룹 분류 (공통 제외, 실질 개발 범위)

4-1. 그룹 A — 데이터 수집·연계 인프라

설계항목: 01. 데이터 수집·통합·표준화 (2억 5,430만 원, 134.6 FP)

RFP: SFR-001, DAR-007, DAR-008, ECR-001~004, SIR-003

- 민원 데이터 NGSI-LD 모델 정의 및 수집 (포털, 만덕콜센터)

- 센싱 이벤트(화재/온도/음향) 수집 체계

- 전기차 충전 인프라 데이터 연계

- 외부 API 연계 (기상청, 112/119) 및 통합관제 플랫폼 연계

- AI 서버(GPU), 망연계 시스템, RPA/OCR 솔루션 도입

4-2. 그룹 B — 데이터 전처리 (AI)

설계항목: 02. 데이터 전처리 (3억 7,130만 원, 351.0 FP)

RFP: SFR-002

- OCR 처리: 비정형 문서 인식, 필드 추출, 테이블 인식, 자기학습

- RPA 수집: 자동 로그인/수집, 스케줄링, Captcha 대응, 하이브리드 수집

- STT 처리: 음성→텍스트 변환, 화자 분리, PII 마스킹, 사투리 대응

4-3. 그룹 C — 이벤트 감시·분석 (공영주차장 안전)

설계항목: 03. 데이터 분석 기능 (1억 2,480만 원, 114.3 FP)

RFP: SFR-004

- 다중 모달리티(영상/음향/센서) 융합 AI 분석

- 화재·이상행동·사고 탐지 (3종 이상 이상탐지 기술)

- 단계별 경보 및 알림, 대응 워크플로우 (SOP 체크리스트)

4-4. 그룹 D — LLM 자연어 처리 (최대 비중 32.1%)

설계항목: 04. LLM 기반 자연어 처리 (6억 870만 원, 697.4 FP)

RFP: SFR-002 일부, SFR-003 일부, SFR-005 일부

- LLM 생성: 프롬프트 템플릿, 응답 스키마, 톤/스타일, A/B 실험, PII 마스킹

- LLM 요약: 12가지 요약 유형 (문단/문서/다문서/타임라인/주제별/부서별/시민용)

- LLM 검색: 벡터 인덱스, 키워드/의미/하이브리드 검색, 리랭킹

- LLM 분류: 단일/멀티/계층적 분류, 드리프트 감지

- 사용 모델: LG 엑사원 (유료 버전)

4-5. 그룹 E — AI Assistant

설계항목: 05. AI Assistant (1억 4,260만 원, 134.7 FP)

RFP: SFR-005 일부

- 다국어 대응 (번역, FAQ), RAG 기반 정책문서 검색 및 근거 제시

- 대화형 행정 지원 인터페이스 (sLLM 기반)

- 추천 응답 (민원/정책/공문), 요약형/상세형/음성 응답

4-6. 그룹 F — 대시보드 및 시각화

설계항목: 06. 대시보드 및 시각화 (3억 9,830만 원, 377.9 FP)

RFP: SFR-003, SFR-004 일부, SFR-005 일부

- 민원 분석 대시보드: 히트맵, 읍면동 비교, 시계열 분석, 불법주차 집중구역

- 정책 시뮬레이션: 생활권 단위 민원·수급·혼잡 분석, 정책 효과 예측

- 이벤트 감시 대시보드, LLM 분석 결과 시각화, AI Assistant 현황

- 종합 KPI 대시보드, 보고서 자동 생성 (월간/분기)

4-7. 그룹 G — 데이터 카탈로그 + 표준화

설계항목: 07. 데이터 표준화 모델 (1억 30만 원) + SFR-006

RFP: SFR-006, DAR-008

- 웹 포탈 기반 데이터 카탈로그 UI, NGSI-LD 표준 인터페이스 연동

- AI 기반 메타데이터 자동 추출/추천, 표준 용어 사전 관리

- DCAT/DCAT-AP 형식 외부 제공, TTA 표준 반영

5. 회사별 업무 배분 제안

5-1. 배분 원칙

- 각사의 기존 역할 정의를 최대한 존중

- 디토닉의 경영 성향 반영 (자체 플랫폼 판매 중심, 파트너사 활용 선호)

- 이노팸의 LLM 경험 축적 목적 반영 (디토닉 리딩 하에 공동 수행)

- 모듈 간 인터페이스 경계를 명확히 하여 협업 충돌 최소화

5-2. 디토닉 (주관사/PM)

| 그룹 | 항목 | 금액 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 | PM, 프로젝트 관리, 산출물 총괄 | — | 총괄 |
| A | 데이터 수집·통합·표준화 | 2억 5,430만 원 | 메인 |
| B | 데이터 전처리 (OCR/RPA/STT) | 3억 7,130만 원 | 메인 |
| D | LLM 자연어 처리 | 6억 870만 원 | 리딩 (이노팸과 공동) |
| G | 데이터 카탈로그 + 표준화 | 1억 30만 원 | 메인 |

예상 금액대: 약 7억~9억 (디토닉 플랫폼 라이선스 별도)

5-3. 이노팸 (우리 회사)

| 그룹 | 항목 | 금액 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 대시보드 및 시각화 | 3억 9,830만 원 | 메인 |
| D | LLM 자연어 처리 (일부) | 6억 870만 원 중 일부 | 공동 (디토닉 리딩) |
| E | AI Assistant | 1억 4,260만 원 | 메인 또는 공동 |
| 공통 | UI/UX 표준 설계 | — | 주도 |

예상 금액대: 약 4억 5천만~6억

이노팸이 가져갈 수 있는 LLM 세부 모듈 (제안):

- LLM 요약 (12가지 요약 중 시민용/부서별 등 대시보드 연동 부분)

- LLM 분류 (민원 자동 분류 → 대시보드 표시)

- LLM 검색 (대시보드 내 자연어 검색 기능)

- AI Assistant 프론트엔드 + 대화 관리

5-4. 이노뎁

| 그룹 | 항목 | 금액 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 이벤트 감시·분석 (주차장 안전) | 1억 2,480만 원 | 메인 |
| A 일부 | 현장 장비 설치 (센서, CCTV 등) | ECR 장비비 별도 | 메인 |
| A 일부 | 센싱 이벤트 수집 체계 | — | 공동 |

예상 금액대: 약 2억~3억 (장비비 별도)

5-5. 진우이노베이션

| 그룹 | 항목 | 금액 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 일부 | 전기차 충전 인프라 데이터 연계 | 2억 5,430만 원 중 일부 | 메인 |
| A 일부 | EV 충전 이상행동 탐지 연동 | — | 공동 |

예상 금액대: 약 5천만~1억

6. RFP 요구사항별 주관 회사

6-1. 할당 원칙

- 데이터허브/표준/수집 파이프라인은 플랫폼 보유사(디토닉) 주관

- 대시보드/사용자 인터페이스는 이노팸 주관

- 현장 장비/센서/CCTV 연동은 이노뎁 주관

- EV 충전 데이터 연계는 진우이노베이션 주관

- PM·품질·보안·테스트는 디토닉 총괄 + 각사 모듈별 책임 이행

6-2. 기능 요구사항 (SFR)

| RFP ID | 요구사항명 | 주관 | 협업 |
| --- | --- | --- | --- |
| SFR-001 | 데이터 수집·연계 체계 구축 | 디토닉 | 진우이노베이션, 이노뎁, 이노팸 |
| SFR-002 | AI 기반 민원데이터 전처리 모듈 | 디토닉 | 이노팸 |
| SFR-003 | AI 주차민원 분석 대응 기능 | 이노팸 | 디토닉 |
| SFR-004 | AI 기반 실시간 공영주차장 감시 대응 | 이노뎁 | 디토닉, 이노팸 |
| SFR-005 | 공영주차장 스마트 안전 AI 분석 솔루션 | 디토닉+이노뎁 | 이노팸 |
| SFR-006 | 데이터 카탈로그 모듈 | 디토닉 | 이노팸 |
| SFR-007 | 오픈소스 방식 개발 및 확산 | 각사 | 디토닉(PM 통합) |

6-3. 데이터 요구사항 (DAR)

| RFP ID | 요구사항명 | 주관 | 협업 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAR-001~006 | 데이터 표준, 구조, 검증, 관리, 메타데이터 | 디토닉 | 각사 데이터 모델 협의 |
| DAR-007 | 데이터 연계/수집/정제 | 디토닉 | 진우이노베이션, 이노뎁 |
| DAR-008 | 스마트도시 데이터 표준 모델 | 디토닉 | 각사 적용 |

6-4. 장비·컴퓨팅 자원 (ECR) / 인터페이스 (SIR)

| RFP ID | 요구사항명 | 주관 | 협업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECR-001 | AI 서버(GPU) 요구사항 | 디토닉 | 이노뎁, 이노팸 |
| ECR-002 | 망연계 시스템 요구사항 | 디토닉 | 각사 |
| ECR-003 | AI RPA 솔루션 요구사항 | 디토닉 | 이노팸, 진우이노베이션 |
| ECR-004 | AI OCR 요구사항 | 디토닉 | 이노팸 |
| SIR-001~005 | UI, 편의성, 연계, 웹표준, UX | 이노팸 | 디토닉, 각사 |

6-5. 사업관리/품질/운영

| 분류 | 범위 | 주관 | 협업 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMR | PMR-001~005 사업관리/보고/보안/산출물 | 디토닉(PM) | 각사 |
| QUR | QUR-001~004 품질보증/정확성/장애대응 | 디토닉 | 각사 |
| TER | TER-001 테스트 공통 | 디토닉 | 각사 |
| PER | PER-001~002 성능/응답시간 | 디토닉 | 각사 |
| PSR | PSR-001~004 기술지원/하자/보안/안전 | 디토닉 | 각사 |
| COR | COR-001~005 법규/개인정보/저작권/제출 준수 | 디토닉 | 각사 |

7. 회사별 예상 수주 금액 요약

| 회사 | 예상 수주 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 디토닉 | 약 7억~9억 | 플랫폼 라이선스 별도 |
| 이노팸 | 약 4억 5천만~6억 | 대시보드 + LLM 일부 + Assistant |
| 이노뎁 | 약 2억~3억 | 장비비 별도 |
| 진우이노베이션 | 약 5천만~1억 | EV 연계 중심 |
| 합계 | 약 14억~19억 | 계약 범위에 따라 변동 |

8. 이노팸 관점 핵심 포인트

확보해야 할 것

- 대시보드 전체 주도권: 3억 9,830만 원은 단일 모듈 중 두 번째로 큰 금액. 민원 분석, 이벤트 감시, LLM 결과, AI Assistant, 종합 KPI까지 모든 시각화를 아우르므로 사업 전체에 대한 이해도가 높아짐

- LLM 실전 경험: 디토닉 리딩 하에 요약/분류/검색 모듈을 직접 구현하면, 향후 독립적으로 LLM 사업 수행 가능한 역량 확보

- AI Assistant 메인: 대시보드 안에서 동작하는 대화형 인터페이스이므로 이노팸이 가져가기 자연스럽고, sLLM/RAG 경험까지 축적 가능

주의할 점

- 인터페이스 명세 선확보: 디토닉 데이터허브 → 대시보드 간 API 규격을 초기에 확정해야 병렬 개발 가능

- LLM 범위 합의: “일부”의 경계가 모호하면 나중에 분쟁 소지. 모듈 단위로 명확히 합의 필요

- 디토닉 인력 위임 가능성: 디토닉이 자체 인력을 최소화하고 우리에게 더 많은 범위를 넘길 수 있음 → 기회이자 리스크 (역량 대비 과부하 가능)

9. 모듈 간 의존 관계

데이터 흐름이 좌→우로 진행되므로, 초기에 A(수집)과 B(전처리)가 먼저 안정화되어야 후속 모듈(D, E, F)이 정상 동작합니다.

| 입력 | 모듈 | 출력 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진우/이노뎁/외부API | A. 데이터 수집 | → B. 전처리 | 디토닉 |
| A | B. 전처리 | → D. LLM | 디토닉 |
| 이노뎁(센서) | C. 이벤트 감시 | → F. 대시보드 | 이노뎁 |
| B | D. LLM | → E/F | 디토닉+이노팸 |
| D | E. AI Assistant | → G. 카탈로그 | 이노팸 |
| D/C | F. 대시보드 | → 최종 사용자 | 이노팸 |

이노팸 입장에서는 디토닉의 데이터 파이프라인 완성 일정이 우리 대시보드·LLM 일정에 직접 영향을 주는 핵심 의존성입니다.

10. 협의 필요 사항

- SFR-005(스마트 안전 AI) 주관을 디토닉 단독으로 할지, 디토닉·이노뎁 공동으로 명문화할지 확정 필요

- LLM 세부 모듈(요약/분류/검색/질의응답)별 이노팸 담당 범위를 산출물 단위로 확정 필요

- 데이터허브 API(스키마/주기/SLA)와 대시보드 화면 개발 일정의 인터페이스 기준일 확정 필요